**Gyula Város Önkormányzata**

**TOP Plusz Városfejlesztési Programterv**

**2021-2027**

**5. verzió**

|  |  |
| --- | --- |
| Cím | Gyula Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve |
| Verzió | 5.0 |
| Közgyűlési határozat száma és dátuma | *…../2024. (XII.12.)* |
| Finanszírozó operatív program: | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP\_Plusz) |
| Érintett földrajzi terület: | Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza |
|  |  |
| FVS felelős szervezet: | Gyula Város Önkormányzata |
| FVS felelős szervezet kapcsolattartó: | Kónya István alpolgármester  email: [konyai@gyula.hu](mailto:konyai@gyula.hu)  telefon: 66/526-805 |
| FVS felelős szervezet címe: | 5700 Gyula, Petőfi tér 3. |

**Gyula, 2024. december**

**Tartalomjegyzék**

[Táblázatok jegyzéke 2](#_Toc182812328)

[Bevezető 3](#_Toc182812329)

[0. Verziókövetés 4](#_Toc182812330)

[1. Stratégiai beágyazottság 6](#_Toc182812331)

[2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása 13](#_Toc182812332)

[3. Konkrét beruházások 33](#_Toc182812333)

[4. Ütemezés 57](#_Toc182812334)

[5. Indikátor vállalások 61](#_Toc182812335)

[6. Mellékletek 63](#_Toc182812336)

[6.1. Vármegyei önkormányzat bevonása 63](#_Toc182812337)

[6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal 63](#_Toc182812338)

# Táblázatok jegyzéke

[1. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat 13](#_Toc151020940)

[2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely 33](#_Toc151020941)

[3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely 43](#_Toc151020942)

[4. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+ 46](#_Toc151020943)

[5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 47](#_Toc151020944)

[6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely 55](#_Toc151020945)

# Bevezető

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) az ERFA 11. cikk eszköz alá besorolt városok számára a TOP Plusz források felhasználását rendszerező dokumentum.

# Verziókövetés

A vármegyei közgyűlésnek benyújtott 1. verziót Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/2022. (IV. 8.) határozatával hagyta jóvá. Ezt követően egyeztetések folytak a területi szereplővel, a Békés Vármegyei Önkormányzattal, amely folyamatosan egyeztetett az Irányító Hatósággal. Ennek eredményeként a Békés Vármegyei Integrált Területi Program rövid időn belül három alkalommal került átdolgozásra, míg a Gyulai Várostérség TVP-je ezt nem követte le. Így a várostérség TVP-jének 2. verziója 2023 márciusában került elfogadásra, azonban a verzió számnak igazodnia kellett a Békés Vármegyei ITP-hez, ami a 3. verzió volt.

2023. márciusában az alábbiak indokolták a módosítást:

2022. augusztus 22-én Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) született a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság és Gyula Város Önkormányzata között a 2021-2027 közötti tervezési időszakban a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetésre került, TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívás keretében a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (továbbiakban: TVP) végrehajtása érdekében.

A Megállapodás alapján a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a TVP-t az abban foglalt tartalommal és ütemezéssel megvalósítja. A Megállapodás III. pontja alapján a rendelkezésre álló keret Gyula és térségére **7 902 millió Ft** volt.

A megállapodást követően ez a keretösszeg változott, hiszen 2022. december 22-én a C(2022)10008 számú Európai Bizottsági határozattal a TOP Plusz tartalmában és szerkezetében is módosult, így a vármegyei Integrált Területi Programokat is szükséges volt módosítani. A TOP Plusz Iránytó Hatóság iránymutatása alapján többek között a forrásmaradványok vonatkozásában forrásátcsoportosítást kezdeményeztek.

A további tervezés során az alábbi okok miatt változott a Megállapodásban rögzített összeg:

1. Gyula és térsége esetében az energiahatékonysági fejlesztésekre allokált forráskeretet meg kellett bontani visszatérítendő, illetve a vissza nem térintendő támogatást alkalmazó két tématerület között - 2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság, illetve a 2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált). Mivel 5000 fő feletti települések esetén energiahatékonysági beruházás csak kombinált konstrukcióban képzelhető el, így Gyula város esetében csak ezzel számolhatunk, míg a többi településnél (Elek, Kétegyháza és Lőkösháza) – mivel 5000 fő alatti - vissza nem térintendő támogatással. Ezért a 2. prioritás felhasználható forrása (701 527 668 Ft) az alábbiak szerint oszlik meg a térségen belül: Gyula városa 548 396 668 Ft, a szatellit településekre szánt forrás: 153 131 000 Ft.
2. Gyula és térsége települései a tervezés során a 3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések forráskeretét (1 339 millió Ft) nem kívánta teljes mértékben felhasználni, hanem a 3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra forráskeretét (1 246 millió Ft) szerette volna a prioritási tengelyen fel nem használt forrással kiegészíteni. Így a 3.2.1 prioritás 1 339 millió Ft keretösszege 218 millió Ft-ra csökkent, míg a 3.4.1 prioritás keretösszege 1 246 millió Ft-ról 2331 millió Ft-ra nőtt. Ezen átcsoportosítást az Irányító Hatóság nem támogatta, így a 3.2.1 prioritáson megmaradt összeg vonatkozásában forrásátcsoportosítást kezdeményezett a területi szereplőnél, a Békés Vármegyei Önkormányzatnál.
3. A TOP\_Plusz-3.3.4-21 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” forráskeret felhasználásának tervezésénél OP elfogadási feltételként szükséges volt érvényesíteni, hogy a megyei keret 80%-a a tankerületekre kerüljön allokálásra. Tekintettel arra, hogy a korábbi tervezéseknél Gyula és térsége települései nem kívántak a „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” beavatkozási területre forrást biztosítani – ezt nyilatkozatban is rögzítették, ugyanakkor a szakpolitikai döntések miatt szükséges volt, így a 3.2.1 prioritáson megmaradt forrást a Gyulai Tankerületi Központhoz, mint fenntartóhoz került allokálásra.

Mindezen módosítások eredményeként, a Gyulai Várostérség részére mint önálló célterületre kijelölt forrás, a Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése által 2023.március 28-án elfogadott „Békés Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027” dokumentumban rögzítettek alapján **6 581 millió Ft**-ra csökkent, módosult.

Jelen dokumentációba az időközben megjelent új indikátorok és a hozzájuk tartozó célértékek beépítésre kerültek.

A Békés Vármegyei Önkormányzattól kapott információ alapján, a vármegyei ITP reményeink szerint hamarosan tartalmazni fogja a „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” beavatkozási terület forrását, mely érinteni fogja a Gyulai Várostérség településein tervezett iskola felújítási projekteket. Ebben az esetben a Gyulai Várostérség TVP-jének következő verziójában feltüntetésre kerülnek majd ezek a projektek.

A Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgató, Oláh Gábor úr 2024. november 11-én kelt, és a Békés Vármegyei Közgyűlés elnökének írt levelében arról tájékoztatta a területi szereplő vezetőjét, hogy a TOP\_PLUSZ-3.3.3-23 és a TOP\_Plusz-3.4.1-23 számú felhívások közötti forrás átcsoportosítást engedélyezi, melynek értelmében a „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” keretösszege Gyula város és várostérsége esetén 1.245.935.411 Ft-ról 2.297.801.291 Ft-ra változik. Ennek köszönhetően a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények felújítása lehetővé vált 1.051.865.880 Ft összegben, melyek projektként szerepelnek jelen verzióban.

Az átcsoportosításnak köszönhetően Gyula város és várostérsége számára allokálható forrás **7.633.292.308 Ft-**ra módosult.

# Stratégiai beágyazottság

A fejezetben szereplő táblázatok az útmutató rendelkezése alapján megegyeznek az FVS 19., 20. és 21. táblázataival, így tartalmazzák a TOP+-on kívüli források által megvalósítandó fejlesztési célokat és intézkedéseket is.

FVS stratégiai célmátrix

| 1. stratégiai cél: Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | 2.stratégiai cél: A járás gazdasági stabilitásának erősítése, magas adaptációs képességű gazdasági szerkezet kialakítása | 3. Stratégiai cél: Háttér infrastruktúra fejlesztése | 4. stratégiai cél: Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| kapcsolódó részcélok | kapcsolódó részcélok | kapcsolódó részcélok | kapcsolódó részcélok |
| Helyi identitást erősítő programok és közösségek támogatása | Ipari és logisztikai pozíció erősítése | Közlekedési rendszerek fejlesztése | Zöldinfrastruktúra-hálózat és a természet alapú vízgazdálkodás fejlesztése |
| Humán szolgáltató intézmények korszerűsítése, az ellátás szélesítése a kistérségi többcélú társuláson belüli feladatelosztással | Turisztikai kínálat bővítése a járásban, élményprogramok összehangolása | Városüzemeltetés hatékonyságának növelése | Kibocsátáscsökkentést szolgáló energia- és hulladékgazdálkodás |
| A fiatalok munkavállalási lehetőségeinek szélesítése és az életkörülményeik javítása | Adaptív termelési feltételek kialakítása, a helyi termékek támogatása |  |  |

Városrészi szintű összefüggések

Gyula és térsége stratégiai céljai és beavatkozási területei lefedik összes városrészt és a járás minden települését.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Várostérségi leképezés |  | Gyula | Elek | Kétegyháza | Lőkösháza |
| Stratégiai cél | **Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| kapcsolódó részcélok | Helyi identitást erősítő programok és közösségek támogatása | X | X | X | X |
|  | Humán szolgáltató intézmények korszerűsítése, az ellátás szélesítése a kistérségi többcélú társuláson belüli feladatelosztással | X | X | X | X |
|  | A fiatalok munkavállalási lehetőségeinek szélesítése és az életkörülményeik javítása | X | X | X | X |
| Stratégiai cél | **A járás gazdasági stabilitásának erősítése, magas adaptációs képességű gazdasági szerkezet kialakítása** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| kapcsolódó részcélok | Ipari és logisztikai pozíció erősítése | X | X | X | X |
|  | Turisztikai kínálat bővítése a járásban, élményprogramok összehangolása | X | X | X | X |
|  | Adaptív termelési feltételek kialakítása, a helyi termékek támogatása | X | X | X | X |
| Stratégiai cél | **Kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| kapcsolódó részcélok | Közlekedési rendszerek fejlesztése | X | X | X | X |
|  | Városüzemeltetés hatékonyságának növelése | X | X | X | X |
| Stratégiai cél | **Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| kapcsolódó részcélok | Zöldinfrastruktúra-hálózat és a természet alapú vízgazdálkodás fejlesztése | X | X | X | X |
|  | Kibocsátáscsökkentést szolgáló energia- és hulladékgazdálkodás | X | X | X | X |

A várostérségi leképezésre vonatkozó pontosabb információk a beavatkozási területeket bemutató alábbi táblázat tartalmazza, ahol az egyes egyedi és akcióterületi beavatkozások/projektek esetében az érintett települést jelöltük és külön jelöltük a térségi együttműködéssel kialakítandó vagy/és hálózatos beavatkozásokat/projekteket. Abban az esetben, ha mind a települések, mind a térségi szintű összehangolás jelölve van, azt jelenti, hogy a települések az egyedileg megvalósított projektjeiket járási szinten koordinálva, egymást kiegészítve törekednek megvalósítani.

| **Intézkedés** | **Beavatkozás** | **Térségi Szintű**  **Összehangolás/ Hálózatos** | **Gyula** | **Elek** | **Kétegyháza** | **Lőkösháza** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GYULAI JÁRÁS NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE | | | | | | |
| HELYI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ PROGRAMOK ÉS KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| Nemzetiségi és helyi identitáshoz kötődő programok támogatása | Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Falunapok, nemzetiségi, települési, gasztronómiai rendezvények szervezése | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Sport-és szabadidős területek és kulturális létesítménye bővítése, fejlesztése | Szabadidős és sport fejlesztések, játszóterek, közösségi terek bővítése és megújítása |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Kulturális intézmények bővítése, fejlesztése |  |  | **X** | **X** | **X** |
| Cselekvő közösség létrehozása | Civil szervezetek támogatása |  | **x** |  | **X** | **x** |
| Közösségi településszépítő és fenntartó programok fejlesztése, helyi értékek védelme |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Nemzetiségi nevelési, oktatási programok támogatása | Oktatási-nevelési nemzetiségi pedagógiai programok fejlesztése | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| Helyi közösség kommunikációjának fejlesztése | Városi applikációk fejlesztése - kétirányú kommunikációs lehetőségek kialakítása | **X** | **X** |  |  |  |
| Helyi média termékek fejlesztése |  |  | **x** |  |  |
| HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE, AZ ELLÁTÁS SZÉLESÍTÉSE A KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSON BELÜLI FELADATELOSZTÁSSAL | | | | | | |
| Korszerű trendeknek megfelelő idősgondozás kiépítése | Jelzőrendszeres szolgáltatás kialakítása, erősítése | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Nappali ellátás hosszított és hétvégi nyitva tartásának támogatása | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Szakápolási tevékenység támogatása | **x** |  |  | **x** | **x** |
| Tanyagondnoki szolgáltatása biztosítása |  |  |  | **x** | **x** |
| Integrált járási gyermekprogramok keretében a szakmai hálózatok megerősítése | Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása | **X** |  | **X** | **X** | **X** |
| Családsegítő központ fejlesztése - Minden település számára állandó család és gyermekjóléti szakemberek biztosítása | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Oktatási esélyteremtés a hátrányos helyzetű gyermekek számára | Tanodai szolgáltatások kialakítása | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Kollégiumi körülmények között megvalósuló prevenciós programot támogatása | **x** | **x** |  | **x** |  |
| Pedagógiai szakszolgálati intézmények eszközellátottságának és utaztatási szolgáltatásainak bővítése | **x** |  | **x** |  |  |
| Nyári gyermekfelügyeletek és programok biztosítása | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Humán alapellátás intézményi hátterének biztosítása | Óvoda és bölcsődei intézmények felújítása, bővítése |  | **X** | **X** | **X** |  |
| Szociális alapellátó intézmények felújítása, közétkeztetési szolgáltatás biztosítása | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Egészségügyi ellátó intézmények felújítása, bővítése |  | **X** | **X** | **X** |  |
| A FIATALOK MUNKAVÁLLALÁSI LEHETŐSÉGEINEK SZÉLESÍTÉSE ÉS AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEIK JAVÍTÁSA | | | | | | |
| Fecskeházak és bérlakásprogramok | Meglévő bérlakások felújítása |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Önkormányzati bérlakás portfólió folyamatos bővítése |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának növelése | Helyi munkaerő-piaci igényekhez is illeszkedő, szakképzési intézmény fejlesztés | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| Digitális kompetencia fejlesztése | **X** |  |  |  |  |
| Gyakornoki programok | **X** |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatás keretében helyi élelmiszer termelés |  |  | **X** |  | **X** |
| A JÁRÁS GAZDASÁGI STABILITÁSÁNAK ERŐSÍTÉSE, MAGAS ADAPTÁCIÓS KÉPESSÉGŰ GAZDASÁGI SZERKEZET KIALAKÍTÁSA | | | | | | |
| IPARI ÉS LOGISZTIKAI POZÍCIÓ ERŐSÍTÉSE | | | | | | |
| Vállalkozások számára telephely infrastruktúra fejlesztések | Kisebb ipari parkok kialakítása és barnamezős területek ipari parkká alakítása | **X** |  | **X** | **X** | **X** |
| Gyula Déli Ipari Park bővítése |  | **X** |  |  |  |
| Logisztikai szolgáltatásokhoz kötődő vállalkozások támogatása | Nemzetközi vasútvonalhoz kapcsolódó inkubátorház, ipari telephely kialakítása |  |  |  | **X** | **X** |
| Vállalkozásokkal való együttműködés erősítése | Vállalkozásfejlesztési ügynökségi modell bevezetése, Pályázati tanácsadó és képzési, mentori programok | **X** |  |  |  |  |
| TURISZTIKAI KÍNÁLAT BŐVÍTÉSE A JÁRÁSBAN, ÉLMÉNYPROGRAMOK ÖSSZEHANGOLÁSA | | | | | | |
| „Slow” turisztikai kínálatok bővítése | Aktív turizmushoz kötődő fejlesztések | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Horgász- vadászturizmus fejlesztése |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Szálláshely bővítés | Falusi turizmus szálláshelyfejlesztés |  |  | **X** | **X** | **X** |
| ADAPTÍV TERMELÉSI FELTÉTELEK KIALAKÍTÁSA, A HELYI TERMÉKEK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| Mezőgazdasági kisüzemek korszerűsítése, alapanyagtermelés fejlesztése | Állattenyésztés fejlesztése |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Biogazdálkodás |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Termelés eszközrendszerének, módszertanának és terményeinek megfelelő megválasztása a klímaváltozás hatásainak mérséklésére és előkészületeként |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Klímaváltozás hatását mérséklő vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése | Vízvisszatartás ösztönzése, öntözővíz csatornák fejlesztése | **X** |  |  |  |  |
| Vízgazdálkodási társulások létrehozása (országos programhoz csatlakozás) | **X** |  |  |  |  |
| Rövid ellátási láncok fejlesztése | Termelői helyi piacok fejlesztése, helyi termékek bevonása a közétkeztetésbe |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Digitális járási termelői piactér | **X** |  |  |  |  |
| Élelmiszeripari fejlesztések | Gyulahús fejlesztése |  | **X** |  |  |  |
| Élelmiszer feldolgozó üzemek fejlesztése |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése | Mezőgazdasági utak karbantartása |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Mezővédő erdősávok fejlesztése | **X** |  |  |  |  |
| Mezőőri szolgálat kialakítása |  | **X** |  |  |  |
| KISZOLGÁLÓ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE | | | | | | |
| KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE | | | | | | |
| Közúti infrastruktúra fejlesztés | Belterületi útfejlesztés |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Csomópont fejlesztés |  | **X** |  | **X** |  |
| Szelíd közlekedés fejlesztése | Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Gyalogos infrastruktúra fejlesztése |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Kerékpártárolók fejlesztése |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Gyalogos és kerékpáros útbaigazító rendszer | **X** |  |  |  |  |
| VÁROSÜZEMELTETÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE | | | | | | |
| Környezet és közbiztonság erősítése | Közvilágítási infrastruktúra fejlesztése |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Környezeti monitoring kialakítása, meglévő köztéri kamerarendszerek bővítése | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Digitális városüzemeltetés megvalósítása | Adatalapú döntéstámogató rendszer fejlesztése |  | **X** |  |  |  |
| Adatbázisok digitalizálása és a szükséges humán képességek fejlesztése | **X** |  |  |  |  |
| Adatgazdálkodás fejlesztése | Nyílt adatplatformok kialakítása | **X** |  |  |  |  |
| JÁRÁSI SZINTŰ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSE | | | | | | |
| ZÖLDINFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZAT ÉS A TERMÉSZET ALAPÚ VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE | | | | | | |
| Zöldterületi és zöldfelületi fejlesztések | Új zöldterületek kialakítása, meglévők fenntartása, idős fák védelem, növénycsere programok |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Lakossági és intézményi zöldfelületek bekapcsolása a zöldinfrastruktúra hálózatba |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Vízfolyások rehabilitációja és árvízvédelmi fejlesztések | Élővíz-csatorna rehabilitációja |  | **X** |  |  |  |
| Árvízvédelem - Városi körtöltés megújítási program kidolgozása |  | **X** |  |  |  |
| Csapadékvíz-gazdálkodás természetközeli megoldások alkalmazásával | A csapadékvíz-tározás és -használat megújítása |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| A csapadékvíz gazdálkodást népszerűsítő lakossági kampány | **X** |  |  |  |  |
| Kibocsátáscsökkentést szolgáló energia- és hulladékgazdálkodás | | | | | | |
| Épületenergetikai fejlesztések | Közintézmények és önkormányzati lakóépületek energetikai megújítása |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Lakossági épületenergetikai tanácsadó pont létrehozása, lakossági szemléletformálás | **X** | **X** |  |  |  |
| Megújuló energiatermelés ösztönzése energiaközösségek létrehozásával | Az energiahatékonyság és a megújuló energiák alkalmazásának ösztönzése az iparban és a szolgáltatásokban |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| A Várfürdő vizében található metántartalom gázmotoros hasznosítása |  | **X** |  |  |  |
| A keletkezett hulladék mennyiségének a csökkentés | Lakossági és vállalkozási szelektív hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Hulladékgazdálkodással összefüggő lakossági szemléletformálás | **X** |  |  |  |  |
| Komposzttelep termékének értékesítése |  | **X** |  |  |  |

A központi és a szatellit települések közötti forrás lakosságarányosan lett elosztva. A forráselosztás megfelel annak a kritériumnak, hogy a teljes keret legalább 25%-a térségi projektek megvalósulását szolgálja és ezen a 25%-on belül legfeljebb 30% fordítható a központi város területén megvalósuló projektekre.

# A beruházások, akciók összesítő bemutatása

1. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat

|  | | **Top Prioritás 1** | | | | | | | **Top Prioritás 2 VNT** | **Top Prioritás 2 VT** | **Top Prioritás 3 ESZA+** | | | **Top Prioritás 3 ERFA** | | | **TOP Prioritás 6** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vízgazdálkodás | zöldinfrastruktúra | fenntart-ható közlekedés | hulladék-kezelés | szociális célú városrehabilitáció | belterületi út | Kultúra, sport | energetika | energetika | foglalkoztatási együttműködések | szociális célú városre-habilitáció (ESZA) | helyi humán fejlesztések | bölcsődei, óvodai intézmények | köznevelés | egészség-ügyi és szociális infrastruktúra | gazdaságfejlesztés | közúti közlekedés | turizmus | megyehatáron átnyúló térségi léptékű aktív turizmus |
| Nemzetiségi és helyi identitáshoz kötődő programok támogatása | Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falunapok, nemzetiségi, települési, gasztronómiai rendezvények szervezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 egyedi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sport-és szabadidős területek és kulturális létesítménye bővítése, fejlesztése | Szabadidős és sportpark, játszótér fejlesztések |  |  |  |  |  |  | 1 egyedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporttelep és sortpályák fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kulturális intézmények bővítése, fejlesztése |  |  |  |  |  |  | *1 hálózatos* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cselekvő közösség létrehozása | Civil szervezetek támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közösségi településszépítő és fenntartó programok fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi értékek védelme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nemzetiségi pedagógiai programok támogatása | Iskolai nemzetiségi pedagógiai programok fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Óvodai nemzetiségi pedagógiai programok fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testvériskolai programok szervezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi közösség kommunikációjának fejlesztése | Honlapok fejlesztése és üzemeltetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi média termékek fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Városi applikációk fejlesztése (Kétirányú kommunikációs lehetőségek kialakítása) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korszerű trendeknek megfelelő idősgondozás kiépítése | Jelzőrendszeres szolgáltatás kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nappali ellátás hosszított és hétvégi nyitva tartásának támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 egyedi |  |  |  |  |
| Tanácsadó hálózat kiépítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakápolási tevékenység támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanyagondnoki szolgáltatása biztosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrált járási gyermekprogramok keretében a szakmai hálózatok megerősítése | Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Családsegítő központ fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minden település számára állandó család és gyermekjóléti szakemberek biztosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktatási esélyteremtés a hátrányos helyzetű gyermekek számára | Tanodai szolgáltatások kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kollégiumi körülmények között megvalósuló prevenciós programot támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagógiai szakszolgálati intézmények eszközellátottságának és utaztatási szolgáltatásainak bővítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyári gyermekfelügyeletek és programok biztosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humán alapellátás intézményi hátterének biztosítása | Óvoda és bölcsődei és oktatási intézmények felújítása, bővítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 egyedi* |  |  |  |  |  |  |
| Szociális alapellátó intézmények felújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 egyedi* |  |  |  |  |
| Egészségügyi ellátó intézmények felújítása, bővítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *3, egyedi* |  |  |  |  |
| Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A humán közszolgálatot ellátó munkavállalók támogatása | Szolgálati lakás kínálat fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Továbbképzések és szakmaközi együttműködések támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiatalok számára ösztöndíj program létrehozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecskeházak és bérlakásprogramok | Meglévő bérlakások felújítása |  |  |  |  | 1 egyedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati bérlakás portfólió folyamatos bővítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának növelése | Helyi munkaerő-piaci igényekhez is illeszkedő, szakképzési intézmény fejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitális kompetencia fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyakornoki programok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatás keretében helyi élelmiszer termelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vállalkozások számára telephely infrastruktúra fejlesztések | Ipari park bővítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barnamezős területeken ipari park kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logisztikai szolgáltatásokhoz kötődő vállalkozások támogatása | Kishatárátkelők fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nemzetközi vasútvonalhoz kapcsolódó inkubátorház kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vállalkozásokkal való együttműködés erősítése | Vállalkozásfejlesztései ügynökségi modell bevezetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pályázati tanácsadó és képzési, mentori programok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Slow” turisztikai kínálatok bővítése | Aktív turizmushoz kötődő fejlesztések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horgász- vadászturizmus fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turisztikai attrakciók fejlesztése | Szatelit települések turisztikai programfejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 egyedi |  |
| Gyulai élményprogramok fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szálláshely bővítés | Falusi turizmus szálláshelyfejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezőgazdasági kisüzemek korszerűsítése, alapanyagtermelés fejlesztése | állattenyésztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| biogazdálkodás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| termelés eszközrendszerének, módszertanának és terményeinek változtatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klímaváltozás hatását mérséklő vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése | Vízvisszatartás ösztönzése, öntözővíz csatornák fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vízgazdálkodási társulások létrehozása (országos programhoz csatlakozás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rövid ellátási láncok fejlesztése | Termelői helyi piacok fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2, egyedi* |  |  |  |
| Helyi termékek bevonása a közétkeztetésben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 egyedi |  |  |  |
| Gyulahús térségi beszállítói hálózatának erősítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi termékek piacra juttatásának ösztönzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élelmiszeripari fejlesztések | Gyulahús fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élelmiszer feldolgozó üzemek fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése | Mezőgazdasági utak karbantartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezővédő erdősávok fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezőőri szolgálat kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közúti infrastruktúra fejlesztés | Belterületi útfejlesztés |  |  |  |  |  | *5 egyedi, 2 hálózatos* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Csomópont fejlesztés |  |  |  |  |  | 1, egyedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szelíd közlekedés fejlesztése | Új kerékpárutak kiépítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Járdák felújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kerékpárutak felújítása |  |  | *1 egyedi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kerékpártárolók fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Környezeti szenzorok telepítése | Környezeti monitorozás bővítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közvilágítási infrastruktúra fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Köztéri kamerarendszer fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitális városüzemeltetés megvalósítása | Adatalapú döntéstámogató rendszer fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humánerőforrás fejlesztés, szakemberek nem fizethetők meg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hibabejelentő applikáció fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatgazdálkodás fejlesztése | Nyílt adatplatformok kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zöldterületi és zöldfelületi fejlesztések | Zöldterületek fenntartása, idős fák védelem, növénycsere programok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Új zöldterületek kialakítása |  | *2, hálózatos* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakossági és intézményi zöldfelületek bekapcsolása a zöldinfrastruktúra hálózatba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vízfolyások rehabilitációja és árvízvédelmi fejlesztések | Élővíz-csatorna rehabilitációja |  | *1, hálózatos* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meglévő csatornahálózat rehabilitációja, vízkormányzási rendszer helyreállítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Árvízvédelem - Városi körtöltés megújítási program kidolgozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Csapadékvíz-gazdálkodás természetközeli megoldások alkalmazásával | A csapadékvíz-tározás és -használat megújítása | 1,akcióterületi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A csapadékvíz gazdálkodást népszerűsítő lakossági kampány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épületenergetikai fejlesztések | Közintézmények és önkormányzati lakóépületek energetikai megújítása |  |  |  |  |  |  |  | 3, egyedi | *4, egyedi* |  |  |  |  | 6 egyedi |  |  |  |  |  |
| Lakossági épületenergetikai tanácsadó pont létrehozása, lakossági szemléletformálás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megújuló energiatermelés ösztönzése energiaközösségek létrehozásával | Az energiahatékonyság és a megújuló energiák alkalmazásának ösztönzése az iparban és a szolgáltatásokban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Várfürdő vizében található metántartalom gázmotoros hasznosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közvilágítás napenergián alapuló fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A keletkezett hulladék mennyiségének a csökkentés | A szelektív hulladékgyűjtés, elterjedésének támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulladékgazdálkodással összefüggő lakossági szemléletformálás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komposzttelep termékének értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Konkrét beruházások

A táblázat elkülönítetten tartalmazza az elfogadott TOP PLUSZ forráskeretre, valamint az esetleges tartalékkeretre tervezett projekteket.

A kék mezőkben a TVP keretére (városi TOP Plusz keret) elsődlegesen tervezett beruházások szerepelnek, a zöld mezőkön a kereten túli (tartalék), de szintén illeszkedő fejlesztések találhatók.

2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| Prioritás 1. | P1.V1 projekt: Élővíz-csatorna környékének rehabilitációja Szent László utcától a Kapus-hídig | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 1 000 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra | 0,4 ha |
|  |  |  |  |  |  | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 8000 m2 |
| P1.V2 projekt: Rendezvényterek / "Rendezvénypajták" kialakítása (Wesselényi-tó, Erkel-tó, Paradicsom) | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 60 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | W: 15.000 m2, Erkel: 3.219 m2, P: 3.000 m2, K:9.540, 2 m2 |
| P1.V3 projekt: Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése IV. | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 450 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza | 3700 m |
| P1.V4 projekt: Vértanúk úti, Temesvári úti kerékpárutak fejlesztése, Széchenyi úton kerékpárút létesítése | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 630 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | 4 km |
|  |  |  |  |  |  | A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói | 65.000 fő/év |
| P1.V5 projekt: Halácsy - Béke sgt. kereszteződésében körforgalom létesítése, parkolók kialakítása | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 960 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma | 1 db |
| P1.V6 projekt: Városerdő, Fő utca aszfaltozása | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 100 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 0,7 km |
| P1.V7 projekt: NATURA 2000 terület fejlesztése | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Gyula | 20 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra | 20 ha |
| P1.T1 projekt: Kétegyháza zöld felületeinek és közösségi tereinek komplex fejlesztése | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Kétegyháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 131 000 000 Ft | Kétegyháza Önkormányzata | Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra | 3 ha 8702 m2 |
| P1.T2 projekt: Az alábbi kétegyházi belterületi utak építése: Kastély utca utolsó szakasza, Rózsa utca, Erdő sor, Verőfény utca utolsó szakasza, Ady utca, Hősök utca, Hold utca, Széchenyi utca IV. tized | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Kétegyháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 323 000 000 Ft | Kétegyháza Önkormányzata | Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 2,5 km |
| P1.T3 projekt: Szabadidős sport park létrehozása | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 25 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 800 m2 |
| P1.T4 projekt: Az alábbi lőkösházi belterületi utak burkolatának felújítása: Alapítók útja, Kossuth utca Árpád utca, Jókai utca, Nagykör utca, Arany J. Kiss Ernő utca, szakaszosan | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 100 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 1,7 km |
| P1.T5 projekt: A földburkolatos 1398 hrsz-ú Hunyadi utca belterületi út aszfaltburkolattal való ellátása, 600 méter. | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 70 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 0,6 km |
| P1.T6 projekt: A földburkolatos 1420 hrsz-ú Kazinczy utca aszfaltburkolattal való ellátása, 250 méter. | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 40 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 0,25 km |
| P1.T7 projekt: A földburkolatos Vécsey sor belterületi út aszfaltburkolattal való ellátása, 1200 méter. (2225; 803; 86; 1128 hrsz) | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 225 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 1,2 km |
| P1. T8 projekt: Kölcsey utca aszfaltozása 1076 m hosszban (1613/1, 1614/2, 326, 300, 360 hrsz) | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 80 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 1,076 km |
| P1. T9 projekt: A Lőkösházi út 5. szám alatti ingatlanon (hrsz 481/1) 3 db szociális bérlakás korszerűsítése | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 24 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása | 3 fő |
| P1.T10 projekt: Tervezési dokumentumok előállítása | Mindegyik | Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Elek (térségi hatású projekt) | 80 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság (fő) | 35514 fő |
|  |  |  |  |  |  |  | Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák | 1 db |
| kereten túli, tartalék projektek | Projekt 1: Temesvári út aszfaltozása | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 250 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 2,7 km |
| Projekt 2: Nagyváradi út aszfaltozása | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 150 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 0,9 km |
| Projekt 3: Városi Sportlőtér felújítása és fejlesztése | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 200 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | Gyulasport Nonprofit Kft. | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 1000 m 2 |
| Projekt 4: Kossuth utca 19. szám alatti épület (Gyulai Ifjúsági Központ) felújítása | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 500 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 1370 m2 |
| Projekt 5: Kora Park kialakítása és fejlesztése | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 500 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | hálózatos | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 25.000 m2 |
| Projekt 6: Kerékpársáv létesítése Lőkösháza Eleki út teljes hosszában | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 591 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | 1,3 km |
| Projekt 7: Belterületi földburkolatos Akácfa utca aszfaltozása és összekötése a Bem utcával | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 140 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN | 0,9 km |
| Projekt 8: . József Attila utca aszfaltburkolatának felújítása | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 100 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN | 0,4 km |
| Projekt 9: Lőkösháza belterületi utcabútorok cseréje és Napelemes térvilágítás kialakítása | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 25 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra | 189 ha |
| Projekt 10: Lőkösháza Községi Játszótér fejlesztése | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 25 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 500 m2 |
| Projekt 11: Lőkösháza Községi Sportpálya fejlesztése - infrastruktúra fejlesztés : lelátó szigetelés, vizesblokk kialakítás, napelem, lelátó fedése | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 75 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 5500 m2 |
| Projekt 12: Lőkösháza zöldterületeinek komplex fejlesztése teljes belterületen | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló fejlesztés) | 50 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra | 1700 ha |
| Projekt 13: Községi temető új vizesblokk és urnafal, parkolók, kialakítása | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló fejlesztés) | 85 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 10 000 m2 |
| Projekt 14: Látványtó tó és pihenőpark kialakítása a Kétegyházi úti záportározó helyén 1434/4 hrsz. | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 120 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra | 23,7 ha |
| Projekt 15: Kerékpárút építése a Gyulai úton a városközponttól a város végét jelző tábláig. 960 méter hosszban | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 110 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | 0,96 km |
|  |  |  |  |  |  | A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói | 17 500 fő/év |
| Projekt 16: A 29 hrsz-i ingatlan, a Reibel Mihály Városi Művelődési Ház teljes felújítása. | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 350 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 2700 m2 |
| Projekt 17: A Városi Sporttelep (175. hrsz) fejlesztése, új öltözők és mosdók építése, műfüves pálya építése, közösségi tér kialakítása. | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 400 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 19 800 m2 |
| Projekt 18: Vasút sori játszótér fejlesztése. | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 20 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 6000 m2 |
| Projekt 19: A földburkolatos Szőlő sor aszfaltozása 903 m hosszban (887/2, 3535, 076/1, 1446, 1463, 3536 hrsz) | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 210 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 0,9 km |
| Projekt 20: A földburkolatos Sport tér utca aszfaltozása 234 m hosszban (123, 172 hrsz) | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 20 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 0,234 km |
| Projekt 21: A 452/ 2 hrsz-ú területen található Hősök Kertjében, egységes közterületi bútorok telepítése, zöld felület telepítése, új zöld felületek kialakítása, 40 méter hosszú rekortán futókör, sétány kialakítása díszburkolattal, korszerű energiatakarékos térvilágítás kialakítása, cserjésítés, fásítás, virágosítás és a terület bekerítése. | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 40 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra | 6,6 ha |
|  | Projekt 22: Elek város központjában, található tereken egységes közterületi bútorok telepítése, zöld felület telepítése, rendezvénytér kialakítása, új zöld felületek kialakítása, sétányok kialakítása díszburkolattal, a " Rézi kút" felújítása, cserjésítés, fásítás, virágosítás (hrsz: 2). Telek területe: 2341 m2. | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 48 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra. | 0,2 ha. |
|  | Projekt 23: A Városi Sporttelep (175 hrsz) fejlesztése | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 20 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 19 800 m2 |
|  | Projekt 24: A földburkolatos Attila utca aszfaltozása 193 m hosszban (1069, 1128 hrsz) | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 24 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN | 0,193 km |
|  | Projekt 25: Belterületi utak építése az alábbi utcákban: Nagy Sándor utca, Medgyesi sor, Névtelen utca, Petőfi sor. | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Kétegyháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 300 000 000 Ft | Kétegyháza Önkormányzata | Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza nem TEN-T | 3 km |
|  | Projekt 26: Belterületi utak felújítása az alábbi utcákban: Rákóczi utca, Kossuth utca, Szent Imre utca, Széchenyi utca, Batthyány utca, Déli sor, Bocskai utca, Márki utca, Zrínyi utca, Nap utca, Béke utca, Kölcsey utca, Eminescu utca, Erkel utca, Verőfény utca, Hunyadi utca, Vasvári utca, Szabadság utca. | Háttér infrastruktúra fejlesztése | Kétegyháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 300 000 000 Ft | Kétegyháza Önkormányzata | Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza nem TEN-T | 10 km |
|  | Prioritás forráskerete (*nem módosítható)* | | | 4 318 000 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye | | | 4 318 000 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Gyula forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 3 220 000 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Kétegyháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 454 000 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Lőkösháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 125 000 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Elek forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 439 000 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye | | | 4 653 000 000 Ft |  |  |  |  |

3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| Prioritás 2. | P2.V1 projekt: Törökzugi Óvoda energetikai korszerűsítése | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 150 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Jobb energiahatékonyságú középületek | 896 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 122,077 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | 114,1176 CO2t/év |
| P2.V2 projekt: Gyulai Várszínház kamaratermének energetikai korszerűsítése | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 150 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Jobb energiahatékonyságú középületek | 376 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 53,856 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | 50,345 CO2t/év |
| P2.V3 projekt: Civil Szolgáltató Központ felújítása | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 178 396 668 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Jobb energiahatékonyságú középületek | 415 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 43,677 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | 40,8293 CO2t/év |
| P2.V4 projekt: Id. Christián László Városi Sporttelep energetikai fejlesztése | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 70 000 000 Ft | Gyulasport Nkft. | egyedi | Jobb energiahatékonyságú középületek | 18000 m2 |
| P2.T1 projekt: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Kétegyháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 51 044 000 Ft | Kétegyháza Önkormányzata | Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. | Jobb energiahatékonyságú középületek | 200 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 21,395 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | 20 CO2t/év |
| P2.T2 projekt: Energetikai fejlesztés Lőkösháza Értékek házában | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 19 023 000 Ft | Lőkösháza  Önkormányzata | egyedi | Jobb energiahatékonyságú középületek | 100 m2 |
| P2.T3 projekt: A Naplemente Idősek Otthonának 748/5 hrsz-ú telephelyének energetikai korszerűsítése | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 83 064 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Jobb energiahatékonyságú középületek | 782 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 2,966 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | 2,7726 CO2t/év |
| kereten túli, tartalék projektek | Projekt 1: A Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Elek (szatellit (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 80 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Jobb energiahatékonyságú középületek | 1150 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 6,062 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | 5,6668 CO2t/év |
| Projekt 2: A 29 hrsz-i ingatlan, a Reibel Mihály Városi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése. | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 100 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Jobb energiahatékonyságú középületek | 970 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 6,558 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | 6,1304 CO2t/év |
|  | Projekt 3: Az 1000 fős kapacitású Napközi Konyha 761 hrsz-ú telephelyének energetikai korszerűsítése. | Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozás hatásainak mérséklése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 65 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Jobb energiahatékonyságú középületek | 480 m2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 40,727 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | 38,0716 CO2t/év |
|  | Prioritás forráskerete (*nem módosítható)* | | | 701 527 668 Ft |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye | | | 701 527 668 Ft |  |  |  |  |
|  | Gyula forrásigénye (részösszeg) - csak várostérségi tervezés esetén | | | 548 396 668 Ft |  |  |  |  |
|  | Kétegyháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 51 044 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Lőkösháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 19 023 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Elek forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 83 064 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye | | | 245 000 000 Ft |  |  |  |  |

4. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| Prioritás 3. ESZA+ | P3. T1 projekt: Szociális városrehabilitáció – közösségi programok | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 18 438 450 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma | 3 db |
|  |  |  |  |  |  | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | 400 fő |
|  |  |  |  |  |  | Fejlesztéssel érintett akcióterület száma | 2 db |
|  | Prioritás forráskerete (*nem módosítható)* | | | 18 438 450 Ft |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye | | | 18 438 450 Ft |  |  |  |  |
|  | Elek forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 18 438 450 Ft |  |  |  |  |

5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| Prioritás 3. ERFA | P3.V1 projekt: Ewoldt Elíz Óvoda komplex fejlesztése | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 220 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | 50 db |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | 50 fő |
| P3.V2 projekt: Gyulavári Egészségház felújítása és a védőnői szolgálat épületrészének felújítása | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 180 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | 6 db |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | 10000 fő/év |
|  |  |  |  |  |  | Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma | 1 db |
| P3.V3 projekt: Napfény Nappali Központ felújítása | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 107 935 411 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | 5 db |
| P3.V4 projekt: Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Ady Endre utcai telephelyén homlokzat és födém hőszigetelés | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 100 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | Gyulai Tankerületi Központ | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | 262 fő |
|  |  |  |  |  |  | Jobb energiahatékonyságú középületek | 887,79 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 90,029 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatású gázkibocsátás | 86,0287 CO2t/év |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | 6 db |
| P3. V5: Pánczél Imre Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felújítása, homlokzati és födém szigetelés, nyílászárók szükség szerinti cseréje, belső terek részleges felújítása | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 200 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | Gyulai Tankerületi Központ | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | 201 fő |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | 35 db |
|  |  |  |  |  |  | Jobb energiahatékonyságú középületek | 2 633,95 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 32,172 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatású gázkibocsátás | 7,6 CO2t/év |
| P3. V6: Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye födém szigetelés, homlokzati hőszigetelés, hőtermelő berendezés korszerűsítése, külső nyílászárók cseréje | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 721 865 880 Ft | Gyula Város Önkormányzata | Gyulai Tankerületi Központ | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | 250 fő |
|  |  |  |  |  |  | Jobb energiahatékonyságú középületek | 3932,47 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 551,559 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | 3,93247 CO2t/év |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | 22 db |
| P3.T1 projekt: Orvosi centrum korszerűsítése, parkoló építés, fogorvosi, védőnői és háziorvosi praxishoz szükséges eszközbeszerzés | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Kétegyháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 44 000 000 Ft | Kétegyháza Önkormányzata | Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | 5 db |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | 3600 fő/év |
|  |  |  |  |  |  | Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma | 1 db |
| P3. T2 projekt: Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola belső tereinek és tantermeinek megújítása, elektromos hálózat részleges felújításával. | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Kétegyháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 50 000 000 Ft | Kétegyháza Önkormányzata | Gyulai Tankerületi Központ | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | 62 fő |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | 10 db |
| P3.T3 projekt: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése: Felhagyott iskola épület felújítása és a már meglévő szociális alapszolgáltatások elhelyezése, új szolgáltatás kialakítása | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 210 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | 1 db |
|  |  |  |  |  |  | Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma | 1 db |
| P3. T4 projekt: Lőkösházi Általános Iskola tornatermét átfedő íves vázszerkezet felújítása | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 90 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | Gyulai Tankerületi Központ | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | 101 fő |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | 11 db |
| P3.T5 projekt: Új Egészségház kialakítása a Hősök útján Orvosi Rendelő a védőnői szolgálat telephelyének kialakítása érdekében. | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 284 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | 5 db |
|  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | 3000 fő ellátott / év |
|  |  |  |  |  |  | Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma | 1 db |
|  | P3.T6 projekt: Dr. Mester György Általános Iskola belső tereinek és tantermeinek megújítása, elektromos hálózat részleges felújításával. | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 90 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | Gyulai Tankerületi Központ | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
|  |  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | 151 fő |
|  |  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | 17 db |
| kereten túli tartalék projektek | Projekt 1: Nappali ellátás fejlesztése Gyula városában (tálalókonyhák fejlesztése, tetőfelújítás, udvarfejlesztés, zöldterület fejlesztése, kerítés felújítás; családbarát funkció elhelyezése) | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 150 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | 14 db |
|  | Projekt 2: Gyulavári Óvoda komplex fejlesztése | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 200 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | 75 db |
|  |  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | 75 fő |
|  | Projekt 3: Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskola) belső tereinek és tantermeinek megújítása, elektromos hálózat részleges felújításával, fűtés-korszerűsítés, részleges külső nyílászáró csere és részleges homlokzati hőszigetelés | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Gyula (központi városban megvalósuló városi hatású fejlesztés) | 200 000 000 Ft | Gyula Város Önkormányzata | Gyulai Tankerületi Központ | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
|  |  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | 302 fő |
|  |  |  |  |  |  |  | Jobb energiahatékonyságú középületek | 988,77 m2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Éves primerenergia-fogyasztás | 114,457 MWh/év |
|  |  |  |  |  |  |  | Becsült üvegházhatású gázkibocsátás | 106,9944 CO2t/év |
|  |  |  |  |  |  |  | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | 20 db |
|  | Projekt 4: Lőkösházi Általános Iskola belső udvarának és teljes kerítésének felújítása | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 70 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | Gyulai Tankerületi Központ | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
|  | Projekt 5: Lőkösháza Községi Óvoda-bölcsőde játszóházának felújítása | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 75 000 000 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
|  | Prioritás forráskerete (*nem módosítható)* | | | 2 297 801 291 Ft |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye | | | 2 297 801 291 Ft |  |  |  |  |
|  | Gyula város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 1 529 801 291 Ft |  |  |  |  |
|  | Kétegyháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 94 000 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Lőkösháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 300 000 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Elek forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 374 000 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye | | | 695 000 000 Ft |  |  |  |  |

6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| Prioritás 6. | P6.T1 projekt: Kétegyháza piacterületének komplex fejlesztése | A járás gazdasági stabilitásának erősítése, magas adaptációs képességű gazdasági szerkezet kialakítása | Kétegyháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 59 832 000 Ft | Kétegyháza Önkormányzata | Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | 5 db |
|  | P6. T2: Az 1000 fős kapacitású Napközi Konyha 761 hrsz-ú telephelyének korszerűsítése és eszközbeszerzés. | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 152 774 400 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | 480 m2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Közétkeztetési fejlesztések száma | 1 db |
|  | P6. T3: Az 555/3 hrsz-ú piactér fejlesztése, továbbá fedett árusító terület, új padok és parkolók kialakítása. | A járás gazdasági stabilitásának erősítése, magas adaptációs képességű gazdasági szerkezet kialakítása | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 60 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások. | 9 db |
|  | P6.T4 projekt: Értékek Háza turisztikai célú fejlesztése | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Lőkösháza (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 24 918 499 Ft | Lőkösháza Önkormányzata | egyedi | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | 1 db |
|  | Projekt 1: Ipartelep kialakítása, a helyi vállalkozók részére, illetve telephelyként való biztosítása 030/25 hrsz. | A járás gazdasági stabilitásának erősítése, magas adaptációs képességű gazdasági szerkezet kialakítása | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 88 000 000 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások. | 3 db |
|  | Projekt 2: Turisztikai információs központ, hagyományok háza közösségi tér kialakítása az 513 hrsz-ú ingatlanban. 5742 ELEK,  Lőkösházi út 30.. | Gyulai járás népességmegtartó képességének erősítése | Elek (szatellit településen megvalósuló térséginek minősülő fejlesztés) | 54 774 400 Ft | Elek Város Önkormányzata | egyedi | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | 1 db |
|  | Prioritás forráskerete (*nem módosítható)* | | | 297 524 899 Ft |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye | | | 297 524 899 Ft |  |  |  |  |
|  | Kétegyháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 59 832 000 Ft |  |  |  |  |
|  | Lőkösháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 24 918 499 Ft |  |  |  |  |
|  | Elek forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén | | | 212 774 400 Ft |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye | | | 142 774 400 Ft |  |  |  |  |

# Ütemezés

Gyula város és térsége települései rendelkeznek a szükséges emberi erőforrással a tervezett fejlesztések lenti ütemezés szerint történő megvalósításához, amelyet az elmúlt évek sikeres pályázatlehívásaik is alátámasztanak.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyula | Kétegyháza | Lőkösháza | Elek |

|  | 2023 1. | 2023 2. | 2023 3. | 2023 4. | 2024 1. | 2024 2. | 2024 3. | 2024 4. | 2025 1. | 2025 2. | 2025 3. | 2025 4. | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.V1 projekt: Élővíz-csatorna környékének rehabilitációja Szent László utcától a Kapus-hídig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.V2 projekt: Rendezvényterek / "Rendezvénypajták" kialakítása (Wesselényi-tó, Erkel-tó, Paradicsom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.V3 projekt: Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése IV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.V4 projekt: Vértanúk úti, Temesvári úti kerékpárutak fejlesztése, Széchenyi úton kerékpárút létesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.V5 projekt: Halácsy - Béke sgt. kereszteződésében körforgalom létesítése, parkolók kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.V6 projekt: Városerdő, Fő utca aszfaltozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.V7 projekt: NATURA 2000 terület fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.T1 projekt: Kétegyháza zöld felületeinek és közösségi tereinek komplex fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.T2 projekt: Az alábbi kétegyházi belterületi utak építése: Kastély u. utolsó szakasza, Rózsa u., Erdő sor, Verőfény utca utolsó szakasza, Ady u., Hősök utca, Hold utca, Széchenyi u. IV. tized |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.T3 projekt: Szabadidős sport park létrehozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.T4 projekt: Az alábbi lőkösházi belterületi utak burkolatának felújítása: Alapítók útja, Kossuth utca Árpád utca, Jókai utca, Nagykör utca, Arany J. Kiss Ernő utca, szakaszosan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.T5 projekt: A földburkolatos 1398 hrsz-ú Hunyadi utca belterületi út aszfaltburkolattal való ellátása, 600 méter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.T6 projekt: A földburkolatos 1420 hrsz-ú Kazinczy utca aszfaltburkolattal való ellátása, 250 méter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.T7 projekt: A földburkolatos Vécsey sor belterületi út aszfaltburkolattal való ellátása, 1200 méter. (2225; 803; 86; 1128 hrsz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.T8 projekt: Kölcsey utca aszfaltozása 1076 m hosszban (1613/1, 1614/2, 326, 300, 360 hrsz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1. T9 projekt: A Lőkösházi út 5. szám alatti ingatlanon (hrsz 481/1) 3 db szociális bérlakás korszerűsítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.T10 projekt: Tervezési dokumentumok előállítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.V1 projekt: Törökzugi Óvoda energetikai korszerűsítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.V2 projekt: Gyulai Várszínház kamaratermének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.V3 projekt: Civil Szolgáltató Központ felújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.V4 projekt: Id. Christián László Városi Sporttelep energetikai fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.T1 projekt: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.T2 projekt: Energetikai fejlesztés Lőkösháza Értékek házában |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.T3 projekt: A Naplemente Idősek Otthonának 748/5 hrsz-ú telephelyének energetikai korszerűsítése, hőszivattyús rendszer kialakítása. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3. T1 projekt (ESZA+): Szociális Városrehabilitáció – közösségi programok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3.V1 projekt: Ewoldt Elíz Óvoda komplex fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3.V2 projekt: Gyulavári Egészségház felújítása és a védőnői szolgálat épületrészének felújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3.V3 projekt: Napfény Nappali Központ felújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3.V4 projekt: Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Ady Endre utcai telephelyén homlokzat és födém hőszigetelése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3. V5: Pánczél Imre Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felújítása, homlokzati és födém szigetelés, nyílászárók szükség szerinti cseréje, belső terek részleges felújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3. V6: Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye födém szigetelés, homlokzati hőszigetelés, hőtermelő berendezés korszerűsítése, külső nyílászárók cseréje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3.T1 projekt: Orvosi centrum korszerűsítése, parkoló építés, fogorvosi, védőnői és háziorvosi praxishoz szükséges eszközbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3. T2 projekt: Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola belső tereinek és tantermeinek megújítása, elektromos hálózat részleges felújításával. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3.T3 projekt: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése: Felhagyott iskola épület felújítása és a már meglévő szociális alapszolgáltatások elhelyezése, új szolgáltatás kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3. T4 projekt: Lőkösházi Általános Iskola tornatermét átfedő íves vázszerkezet felújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3.T5 projekt: Új Egészségház kialakítása a Hősök útján Orvosi Rendelő a védőnői szolgálat telephelyének kialakítása érdekében. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3.T6 projekt: Dr. Mester György Általános Iskola belső tereinek és tantermeinek megújítása, elektromos hálózat részleges felújításával. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6.T1 projekt: Kétegyháza piacterületének komplex fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6.T2 projekt: Az 1000 fős kapacitású Napközi Konyha 761 hrsz-ú telephelyének korszerűsítése és eszközbeszerzés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6.T3 projekt: Az 555/3 hrsz-ú piactér fejlesztése, továbbá fedett árusító terület, új padok és parkolók kialakítása. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6.T4.projekt: Értékek Háza turisztikai célú fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Indikátor vállalások

Az alábbi táblázat összesíti valamennyi, a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató vonatkozásában a várostérség egyes projektjei által elérni szándékozott eredményeket.

| A mutató kódja | A mutató neve | Mérték­egysége | Összesített értéke | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO74 | Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság | fő | 35 514 |  |
| RCO75 | Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák | db | 1 |  |
| RCO26 | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra | ha | 24,2702 |  |
| RCO46 | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | km | 8,026 |  |
| RCO58 | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | km | 4 |  |
| RCR64 | A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói | fő/év | 65.000 |  |
| TPO08 | A rehabilitált talaj összkiterjedése | ha | NR | nincs rehabilitációs terület |
| TPO10 | Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma | db | 1 |  |
| TPO11 | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | m2 | 40.039,2 |  |
| TPO35 | Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza | m | 3.700 |  |
| RCR35 | Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | fő | NR | nem terveznek árvízvédelmi fejlesztés |
| RCO65 | Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása | fő | 3 fő |  |
| TPR09 | A projekt keretében integrált területre költözők száma | fő |  | Nem terveznek integrációt |
| RCO19 | Jobb energiahatékonyságú középületek | m2 | 28.223,21 |  |
| RCR26 | Éves primerenergia-fogyasztás | MWh/év | 917,731 |  |
| RCR29 | Becsült üvegházhatású gázkibocsátás | CO2t/év | 325,62567 |  |
| RCO22 | Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia) | MW | NR | Nincs tervezett megújuló energetikai projekt |
| RCR31 | Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia) | MWh/év | NR | Nincs tervezett megújuló energetikai projekt |
| TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | NR | Nincs tervezett fürdőfejlesztési projekt |
| TPO13 | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma | db | 3 |  |
| TPO14 | Egyéb, nem közösségi célú programok száma | db | NR |  |
| TPO25 | Fejlesztéssel érintett akcióterület száma | db | 2 |  |
| TPR05 | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | fő | 400 |  |
| TPR10 | Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés | db | NR |  |
| TPR15 | Program eredményként integrált területre költözők száma | fő | NR |  |
| TPO26 | Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | NR |  |
| TPO27 | Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | NR |  |
| TPO28 | Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 50 |  |
| TPO29 | Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | NR | Megfelelő az óvodai intézmény ellátottság, új intézmény építése nem tervezett |
| RCR70 | Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | fő | 50 |  |
| TPR11 | Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás) | db | NR | Bölcsődei szolgáltatást nem terveznek |
| TPR12 | Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma | db | 1 |  |
| RCO67 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | db | 101 |  |
| TPO30 | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | db | 6 |  |
| TPO31 | Korszerűsített kollégiumok száma | db | NR | Nincs tervezett kollégium korszerűsítés |
| RCR71 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | fő | 1027 |  |
| TPO01 | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | db | 16 |  |
| RCR73 | Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | fő | 16 600 |  |
| TPO02 | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | db | 6 |  |
| TPR13 | Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma | db | 3 |  |
| TPR14 | Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma | db | 1 |  |
| RCO04 | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | db | 14 |  |
| RCO07 | Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma | db | NR |  |
| TPO32 | Közétkeztetési fejlesztések száma | db | 1 |  |
| RCO77 | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | db | 1 |  |
| TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | NR |  |

# Mellékletek

# Vármegyei önkormányzat bevonása

Mivel a TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint a költségtervezetnek illeszkednie kell a Békés Vármegyei Önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a vármegyei Integrált Területi Programhoz, Gyula Város Önkormányzata az FVS-t és TVP-t - a partnerségi tervezés szellemiségével összhangban - megküldte véleményezésre a vármegyei önkormányzatnak. A Békés Vármegyei Önkormányzat FVS-re és TVP-re vonatkozó észrevételeit, véleményét csatolja.

1. Melléklet: A vármegyei önkormányzat álláspontja a benyújtani tervezett FVS-ről és TVP-ről.

# Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Gyula város és térsége esetén nem releváns.